迪尚·林海璞悦湾项目              基坑支护、降水工程

招标文件

迪尚(山东）康养发展有限公司

2021年 6月

# 第一章  投标人须知

# 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 本招标项目名称：迪尚•林海璞悦湾项目。

1.1.2 本招标项目建设地点：威海高区火炬路与锦州路交汇处、锦州路东。

1.1.3 本招标项目基本情况：总建筑面积约79000平方米。其中地下建筑面积（车库+储藏室）约22000 平米，地上建筑面积（住宅+商业+配套）约56779平米（住宅建筑面积约51149平米，商业和配套面积约5630平米）。商业及配套两栋，住宅11层一栋、17层一栋、18层两栋、26层一栋、27层一栋；基坑开挖深度约5.5米。地质条件详见勘察报告（中间资料）。

1.1.4 本招标项目招标人：迪尚(山东)康养发展有限公司

联系人：  技术部分：吕 远    13176311699

商务部分：戴明慧   0631-5268777

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：自筹资金 100%。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

#### 1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次招标范围：本工程基坑支护及降水方案设计、审查合格、组织实施施工等基坑支护分部工程的全部工作。

1.3.2 本招标项目的质量要求：《建筑施工工程质量检验评定统一标准》、《建筑基坑支护工程施工质量验收规范》、《建筑地基基础工程质量验收规范》、《锚杆喷射工程质量验收规范》、及国家相关验收规范等国家制订的施工及验收规范为质量验收评定标准；工程质量要求必须达到国家质量评定合格标准。

1.3.3 本招标项目的工期要求：总工期85日历天，其中基坑支护和降水方案设计并审查合格不超过25天，基坑支护和降水工程施工不超过60天。

1.3.4本基坑支护合理使用时间不低于18个月。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：

a、具有地基基础工程专业承包二级及以上资质；

b、具备有效的安全生产许可证；

c、企业社会信誉良好，无不良信誉记录；

d、本项目不接受联合体投标。

(2）项目经理资格：

a、具有房屋建筑专业贰级及以上注册建造师执业资格；

b、具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本项目的监理人；

(3）为本项目的代建人；

(4）为本项目提供招标代理服务的；

(5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8）被责令停业的；

(9）被暂停或取消投标资格的；

(10）财产被接管或冻结的；

(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不足之处踏勘现场

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

不召开投标预备会。投标人提出问题并答疑的截止时间为开标前。

#### 1.11 分包

不允许分包、转包。

#### 1.12 偏离

不允许偏离。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）投标报价须知；

（3）技术标准和要求；

（4）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以邮件形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应予以回复，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，并电话、微信或邮件形式通知所有投标人。

2.3.2投标人收到修改内容后，应予以回复，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

3.1投标文件

3.1.1投标文件具体如下：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标单位概况

（5）项目管理机构；

（6）资信证明材料；

（7）民工工资保障承诺书；

（8）施工组织设计及管理保证措施；

（9）施工进度计划；

（10）基坑支护、降水设计方案、工程量清单报价；

（11）投标人认为需要提供的其他材料等。

3.1.2电子档文件

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第二章“投标报价须知”的要求填写。

#### 3.3投标有效期

3.3.1 投标有效期90日历天，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金金额：人民币贰拾万元整。

3.4.2招标人只接受转账形式，必须是从投标人银行基本账户转出，且必须保证在开标前24小时以前到达迪尚(山东)康养发展有限公司账户，未按规定提交投标保证金的投标人，将被取消投标资格。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司     开户银行：工行威海分行营业部

账    号： 1614028209100210103

注：汇款时请注明工程名称

3.4.3 中标者转为履约保证金、于签订合同后至工程竣工验收合格后15日内无息全额退还，未中标者于决标后15日内无息全额退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议或中标人主动放弃中标的。

#### 3.5 资信证明材料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本以及第七章“投标文件格式”中要求提交的材料的复印件。

3.5.2 “近2年财务状况表”应附2019年和2020年12月份的第三方出具的有效财务审计报告复印件。

3.5.3“近三年已完成的类似项目明细表”。

3.5.4 “近2年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

#### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件的装订顺序

（1）投标文件封面(应标明投标人的名称)

（2）目录

（3）投标文件内容

3.6.2投标文件正本一份，副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.3电子文档：1份，以U盘形式密封提交，否则其投标将被否决。

3.6.4投标文件不能采用活页装订且不允许换页，并顺序编写页码。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本与副本应分别装在一个内包封中。

4.1.2封套上应载明的信息：迪尚•林海璞悦湾项目基坑支护、降水工程投标文件

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人请于2021年7月9日上午8：45点前携带密封后标书至悦海名居营销中心二楼会议室。

4.2.2  投标人所递交的投标文件不予退还。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人准时参加。

时间：2021年7月9 日上午9：00            地址：悦海名居营销中心二楼会议室。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标流程；

(2）公布投标人名称；

(3）按照要求检查投标文件的密封情况

(4）按照投标人签到逆顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标及其他内容，并记录在案；

(5）填写二次报价表并递交招标人。

(6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6．合同授予

### 6.1 定标方式

招标人综合支护设计方案、价格、付款条件、业绩等综合考虑。

### 6.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内发出。

### 6.3 签订合同

6.3.1招标人和中标人应当自中标通知发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7．纪律和监督

#### 7.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害社会公共利益或者他人合法权益。

#### 7.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.3 监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

# 第二章  投标报价须知

一、报价要求

1、投标报价

1.1工程承包方式采用固定总价，由投标单位包工、包料、包机械、包工期、包质量、水电、包施工期间降、抽排水、包安全生产及文明施工各项措施、包施工全部风险及价格风险、包保险、包图纸设计费用及图纸要求所采取的各项施工措施、包机械进退场费及二次搬运费、钻孔和喷锚及喷射砼等基坑支护的全部施工费用，包通过政府部门验收、包撤场清理，包保修及施工用水用电费用、包税金（增值税）等，除本协议规定的价款外，甲方无须为实现本协议权益再向乙方或任何第三方支付其他费用及款项，各种明示或隐含的风险、责任和义务，投标人应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负。

1.2投标单位应按招标文件自行出具符合规范要求最经济的基坑支护设计方案图纸，并保证方案评审通过。

1.3税金及付款条件：自行考虑

2、材料采购、验收及结算

2.1本工程使用的材料由中标人自行组织采购，中标人材料、设备进场，中标人必须组织供货、监理、发包人共同进行验收，并按规范规定进行见证取样复试。未经监理和发包人验收或验收不合格的材料，不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求中标人无偿拆除并重新施工；材料的试检验均由中标人负责（需提供材料的合格检测或实验报告）。

2.2所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.3甲方有权对乙方材料及施工质量随机取样,甲方、乙方双方共同将该样品送甲方指定产品技术质量监督部门检验，如检验结果合格则检验相关费用由甲方承担；如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方返工重新施工，直至到达合同约定标准，乙方承担相应的一切费用且乙方承担违约责任。

3、工程分包与结算

无

- 其他说明

4.1投标人必须详细阅读总说明，并在工程报价中充分考虑有关费用。

4.2招标人仅提供场区的岩土工程勘察报告（中间资料），其余资料由投标方自行负责并承担相关费用。

4.3投标提供的基坑支护方案必须是可行的，后期招标人并不会因支护方案的优化调整而调增工程的中标价，但方案优化导致工程总价调减需据实调减工程的中标价。

4.4投标报价的依据为招标人发布的招标文件、招投标过程中的澄清函等所有正式书面文件。投标人在报价前应充分了解清楚考虑工地现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、文明施工措施等因素。

4.5投标人在报价前应按招标文件要求，结合实际，报价时应充分考虑人工、材料、机械、包装、运输、现场施工管理、利润、安装调试、税金、现场施工用的水电费等费用。

4.6包含基坑支护施工过程中8个月的降排水的包干费用和施工完成后的按期撤场和场地清理费（施工产生的污染物和垃圾清理）。

4.7如工程施工所需，增加一台柴油发电机备用，费用已含在大包价中。

4.8投标人须自行组织到项目现场踏勘，以充分了解项目位置其他影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的价格调整、费用索赔或工期延长的申请将不被批准。

5、工程结算

5.1本项目基坑支护工程施工竣工结算按照审查合格的基坑支护、降水工程设计图范围内的工程量按合同大包价结算（方案优化导致工程总价调减需据实调减）。

5.2降水超过8个月的按照现场实际发生数量据实结算。

5.3乙方投标报价书和工程量清单作为结算依据。

# 第三章  施工要求和标准

1.质量要求

1.1 本工程以《建筑施工工程质量检验评定统一标准》、《建筑基坑支护工程施工质量验收规范》、《建筑地基基础工程质量验收规范》、《锚杆喷射工程质量验收规范》、及国家相关验收规范等国家制订的施工及验收规范为质量验收评定标准。

1.2本工程质量要求必须达到国家质量评定合格标准

2.安全文明施工

2.1 按照严格按照国家安全生产规范、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2010、《威海市工程建设现场管理标准》《威海市建筑安全生产标准化工作实施方案》、《威海市建筑施工现场安全管理规定》、《威海市建筑施工扬尘专项治理工作方案》、《威海市关于进一步落实建筑工地安装扬尘和噪声监测设备的通知》的规定实施管理，达到市级安全文明工地标准。

2.2杜绝重大安全伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生。

2.3 中标人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置、安全措施的设置应当充分考虑降低噪声、扬尘和照明等对周边居民正常生活的影响，保证市政道路、市政管线、绿化苗木及过往居民和车辆的安全。

2.4中标人应当对施工场地及其周边现有的地上、地下建筑物和管线设施进行全面的施工影响评估，制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人审批。中标人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

3. 竣工清理

3.1   竣工前的场地清理

1）从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，无法拆除的临时设施除外；

3）撤离所有中标人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

4）监理人指示的其他清场工作。

3.2  竣工前场地清理和卫生保洁清理所需费用由中标人承担。

4.竣工验收申请报告

4.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

4.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

5. 工程质量保修

5.1根据国家相关规定，并结合该工程情况，本项目基坑支护保修期为工程竣工验收合格之日算起1年（或到基坑回填完毕，两者以先到为准）。`

5.2属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起12小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理或维修后不能满足原系统要求，发包人可委托其他人员修理，修理费用从承包人的质量保修金内扣除，并按维修费的2～3倍向乙方处以罚款。若属于乙方原因导致工程需要进行维修的，维修费用由乙方承担。若工程维修属甲方使用过程中人为造成的问题，则应由甲方承担维修相关费用，但仍由乙方负责维修。

5.3发生紧急抢修事故，承包人应在接到事故通知单后3小时内派人至项目小区进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

5.4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该工程的质量符合国家和政府有关规定和标准。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.5保修期内乙方应认真履行保修责任，确保及时维修和维护并保证质量。

5.6本工程质量保修金为合同结算价款的5%。

5.6质量保修金的返还：本工程质保期满后，由乙方出具申请，甲方在接到报告后10天内组织验收确认后，甲方为乙方办理质保金结算手续并支付质保金结算款，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

6. 违约责任（包括但不限于）

6.1承包人不得将中标工程转包、违法分包或采购、使用假冒伪劣材料设备，一经发现，承包人支付发包人合同总价款20%的违约金，且发包人有权单方终止合同，对已发生工程量不予结算，承包人承担由此给发包人造成工程返工以及工期延误的经济损失和责任。

6.2承包人未经发包人同意擅自更换项目经理或技术负责人，承包人按5万元 /人的标准向发包人支付违约金；项目经理每个月累计离开现场时间不得超过 5个日历天；项目经理当月累计离开现场时间超出5天的，每超出一天，承包支付1万元的违约金。项目经理须参加每周例会、月度质量会议及现场协调会，每缺席一次承包人承担 5000 元的违约金。

6.3承包人未按投标文件承诺配备其他管理人员或未经发包人同意擅自更换其他管理人员，承包人按2万元 /人的标准向发包人支付违约金；发包人有权要求承包人更换不称职的项目经理或主要管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员每出现1人/次，承包人承担人民币5万元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.4在施工期间，承包人现场的项目经理、项目副经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时，必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开；项目经理离开期间，项目副经理履行项目经理的职责。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时，上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的，承包人承担每次每缺一人2000元的违约金。

6.5承包人必须严格遵守工程所在地相关安全文明生产管理法规与规范，并达到标准要求；发包人、监理人有权就承包人违反安全文明施工或未达到标准要求的情况发出限期整改通知，承包人未在期限内整改达标的，发包人、监理人有权按每违反一条扣款5000元的标准追究承包人的违约责任。

6.6如承包人不服从发包人、监理人的正常工作安排调度或提出不应有的附加条件，无正当理由拒绝专业分包单位进场施工，导致工期延误的，除合同约定承包人须承担的工期违约责任外，发包人有权额外对承包人追究每次20万元违约金。

6.7 在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人原因出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到业主群体上访投诉、报纸或电视等媒体的不良曝光或政府有关主管部门的通报批评或处罚的，承包人除承担业主经济赔偿、主管部门罚款、合同约定的违约责任外，发包人有权视情况严重程度每次额外追究承包人10-30万元违约金，从承包人工程款或保修金中扣除。

6.8承包人必须保障本项目农民工工资的按月足额实名制发放，并制定预案、预备劳务工资专款，确保不发生讨薪上访事件。若发生讨薪上访事件，视为承包人违约，发人有权从应付承包人工程款中扣除直接支付民工欠薪，并追究承包人的违约金。

6.9承包人须执行发包人、监理人发布的各项工程现场管理规定和管理标准，如承包人不执行工程现场管理规定，每次应向发包人支付人民币五仟至伍万元的违约金，违约金和管理处罚在监理人、发包人工程项目部签发书面通知后，发包人从工程结算中直接扣除。

# 第五章  投标文件格式

正本（副本）

迪尚林海璞悦湾项目基坑支护、降水

工程

投 标 文 件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：         年         月         日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标单位概况

五、项目管理机构

六、资信证明材料

七、民工工资保障承诺书

八、施工组织设计及管理保证措施

九、施工进度计划

十、基坑支护、降水设计方案、工程量清单报价

一、投标函

致：迪尚(山东)康养发展有限公司

1、根据已收到贵方的 迪尚·林海璞悦湾基坑支护、降水施工工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和投标报价清单及其它有关文件后，我方愿以含税固定总价人民币大写                 元（小写：             元）。基坑降水满8个月以后，降水台班单价为        元/台日。并遵守以下要求：

1、按本招标文件中之约定内容执行。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方的投标报价已充分考虑了在施工期间材料涨跌的风险，并承诺在工程竣工结算时不再因材料价的上涨而要求调增合同价款；工程变更、现场签证的相关条款，结算时严格按照合同规定进行。

4、我方承认投标函是我方投标文件的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在合同规定的竣工日期内完成和交付全部工程，即在     天内方案设计完成并审查合格，      天内基坑支护竣工，共计日历天    天内竣工并移交全部工程，质量标准达到 合格 标准。

6、我方知道工程项目经理的重要性，并承诺我方在投标书中指定的项目经理在工程施工期间不得擅离岗位、不得中途撤换（项目经理不称职除外），若发生上述情况，我方除完全接受合同中相关处罚责外，并承担由此给贵方造成的相关损失。

7、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内我方撤回投标，我方同意我方的投标保证金将全部被没收。

8、除非另外达成协议并生效，本招投标文件将构成约束我们双方的合同。

9、我方理解贵方将不必接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

10、我方完全接受贵方招标文件中所提出的一切要求。

11、我方同意如中标后因我方原因未按期（包括节点工期）完工的，贵方可将未完成工程发包给第三方的权利，我方将无条件接受此条款，如发生此情况时，我方承诺将不以任何理由和借口向贵方提出索赔或补偿。

投标人（全称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

投标日期：

（以上内容必须压缩于一页纸内）

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                      ；

单位性质：                                                      ；

地    址：                                                      ；

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                      ；

姓    名：                          性        别：              ；

年    龄：                          职        务：              ；

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

日  期：         年        月        日

注：后附法人身份证复印件。

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                         。

代理人无转委托权。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                。

委托代理人：               （签字）

身份证号码：                。

日期：          年        月        日

注：后附授权委托人的身份证复印件，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

## 四、投标单位的概况

企业简历

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业代表人 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 批准成立时间 |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（或委托代理人）：（签章）

日期：

## 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

注：后附管理人员证书复印件及养老保险交纳证明，开标现场携原件校验。

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：后附项目负责人的注册证书、安全生产考核合格证书，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

六、资信证明资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：后附企业法人营业执照副本、资质证书副本（证书上印制二维码标识的可不提供原件）、安全生产许可证副本等材料的复印件，开标时携原件校验。

（二）近两年财务状况表

备注：后附2019年和2020年12月份第三方出具的有效财务审计报告等复印件。

（三）投标人近三年已完成的类似项目明细表（2018年5月至今）

| 项目名称 | 建设单位 |  | 工程 规模 | 合同签订日期 | 合同 价格 | 建设单位负责人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、民工工资保障承诺书

致迪尚(山东)康养发展有限公司：

我公司在合同履行过程中就民工工资保障工作做如下承诺：

1.我公司项目部经理全面负责本项目民工工资保障工作。

2.认真履行职责，做好本公司、专业分包和劳务单位在贵公司承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时足额将工资发放到民工本人，安排好本项目民工的生活。

3.我公司承诺将民工工资保障工作的绩效作为工程款支付依据之一，如果我公司违反承诺，则同意贵公司的进度款分两步支付，先支付上期民工工资，待民工工资发放完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4.一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪上访，同意由贵公司直接代为支付民工工资，在下期进度款中扣除，本公司承担相应利息。

5.一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵公司偿付违约金(违约金50万元/次)。

承诺人：（企业盖章）

签约代表：

承诺日期：     年    月    日

## 八、施工组织设计及管理保证措施

投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括施工组织设计的基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工和成品保护、工程进度技术组织措施、与土方开挖施工单位协调及配合措施、工程保修措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、及秋收劳动力保障措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、夜间施工期间的维护措施、市政道路保洁、设计优化方案等。

## 九、施工进度计划

格式自拟

附1:基坑支护和降水设计方案

附2：工程量清单报价

|  | 工程量清单报价表 |
| --- | --- |