迪尚林海璞悦湾项目人防监理招标文件

迪尚（山东）康养发展有限公司开发建设的迪尚林海璞悦湾项目工程己具备开工条件，现对该项目的人防监理进行招标，请符合条件有意参与的监理单位进行投标。

一、工程概况：

1、工程地点：威海高区火炬路与锦州路交汇处、火炬路北。

2、项目规模：人防地下车库总建筑面积4606.28平方米，为平战结合人防工程。其中核6常6级甲类二等人员掩蔽3726.55平方米，核6常6级甲类人防物资库879.73平方米，划分为3个防护单元，设1个主要出入口，2个次要出入口。建筑层数为地下一层，层高4米。结构形式：独立基础，框架剪力墙结构。。

二、招标监理范围

本项目人防工程施工监理。

三、质量目标：工程质量符合本项目地下车库人防工程设计图纸和现行人防工程有关规定，工程竣工一次性通过人防建设主管部门验收。

四、监理期限：计划2021年12月下旬进场。监理期限自人防工程开工至人防工程竣工验收合格、完成竣工备案。

五、监理服务内容和要求（包括但不限于）:

1、协助发包人做好开工前准备，审批开工报告，复核放线点，经发包人同意后签署开工报告；

2、协助发包人组织施工图设计交底、图纸会审，并做好记录,整理会审纪要，对图纸会审质量结果负责；

3、审核总承包方提报的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位；

4、审查施工组织设计、施工专项方案和施工进度计划，提出合理的整改意见和建议，并监督实施；

5、分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

6、审核施工方提报的材料和设备采购计划清单，检查工程使用材料、构配件、设备的规格、质量和数量，按规范要求进行进场验收和必要的复检，杜绝不合格材料设备用于工程；

7、监督检查施工方质量、安全、文明施工组织保证体系和施工管理制度的建立、健全与实施；就工程中发现的质量、安全等问题及时向发包人报告，并向施工单位发出整改通知单、落实整改。

8、监督检查施工方严格执行工程承包合同，按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件要求进行施工；控制工程质量，严格执行监理旁站、巡视和平行检验制度。

9、组织分项分部工程、隐蔽工程的检查、验收和实测实量工作的管理，并做好书面验收记录和影像资料；

10、负责施工现场联系单的初审，对于设计变更和技术洽商，提出切合实际、有针对性的书面监理意见；

11、主持召开工程各类协调会议并编写会议纪要，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和经济签证事项，并分析、审查工程出现的质量及安全事故，提出书面的处理意见；

12、监理单位和现场监理机构应编制监理计划、监理实施细则；从事施工阶段监理和施工合同管理、设备采购监理与设备监造、资料管理等工作均应符合《建设工程监理规范》（GB50319）的要求；

13、组织对工程进行阶段验收及竣工验收，并落实问题的整改，协助发包人组织竣工验收，配合办理竣工验收备案手续；

14、根据施工承包合同约定，对已完合格工程计量并签署意见，协助发包人做好工程成本控制工作；

15、完成工程保修期间的监理服务，每半年组织各参见单位进行工程回访，监督、落实、审查责任单位编制维修方案并对维修过程进行监督检查和验收，确保维修的质量；

16、《建设工程监理规范》GB50319-2013及相关法律、规范规定其他应提供的监理服务或发包人要求的其他技术咨询服务。

六、投标资格要求

1、取得国家人民防空办公室颁发的人防工程建设监理丙级及以上监理资质单位，应在山东省人防办公室备案并在威海市人防办公室登记，符合当地人防主管部门（威海市人防办公室）关于“在威执业人防监理机构汇总表”中监理单位名单的要求。投标人应具有独立法人资格的一般纳税人监理单位，并在人员、设施、资金等方面具备相应的服务能力。营业执照和监理资质证书在有效期内。

2、企业社会信誉良好，无不良信誉记录；

3、本工程不允许转包、分包或挂靠；不接受联合体投标；

4、监理单位应当按照建设工程监理规范和《山东省人民防空工程和其他人防防护设施建设监理实施细则》及有关规章制度要求以及本招标文件第三章监理服务要求；并根据本项目人防工程规模和复杂程度，配备相应的现场监理机构人员和监理设施。

5、监理机构人员配备要求

（1）项目监理机构中总监应为人防注册监理工程师，土建专业；总监不得同时承担3个以上人防工程监理任务，且不能同时在跨设区市的项目中任职。总监每周在本项目工作日不少于2天，且中途不得随意调换。

（2）土建专业监理工程师1人，水暖和电气安装专业监理工程师各1人；土建、安装专业人防监理工程师不得同时承担其他人防工程的监理任务。

（3）明确监理资料员1人，可兼职或专职。

（4）总监理工程师、各专业监理人员必须是本单位全职职工，并按规定缴纳养老保险；总监理工程师、各专业监理工程师从事专业监理工作不得少于5年，年龄30~55周岁。

（5）项目现场监理机构成立后，应在办理人防质量监督手续时将项目配备人员名单提交当地人防质量监督机构。

（6）办理人防工程质量监督手续后，项目现场监理机构监理人员不得擅自更换，确需更换的，应当经建设单位同意后按同等条件更换人员，并于5日内告知人防工程质量监督机构。

（7）发包人提供现场办公室，发包人不提供监理宿舍及用餐。交通条件和通讯、办公桌椅及对工程实体进行检测的仪器工具由监理单位自行提供。

（8）监理单位自行投保现场监理人员的意外伤害。

七、监理合同目标

1、质量目标：杜绝不合格材料用在工程上；工程质量达到国家质量验收规范规定的合格标准，消除质量通病、杜绝质量事故；一次性竣工验收合格。

2、安全文明施工目标：重大安全责任事故、火灾事故的发生率为0。

3、进度目标：按确定的项目总进度计划按期完成人防工程的分部工程和竣工验收合格时间节点，并在竣工验收合格后在规定期限内配合发包人完成竣工备案。

4、监理合同目标考核围绕工程质量、安全文明、进度、成本四方面管理指标的完成情况进行考核，因监理单位的原因造成某一个管理指标未实现目标的，将从监理费中扣除0.5元／平方米人防工程建筑面积；若管理指标全部实现，则奖励中标人1元／平方米人防工程建筑面积。

八、投标报价

1、投标报价按固定综合单价承包，包括监理人员工资福利和社保、交通和办公费用、保险、管理费、利润、税金等一切费用和风险，结算时不再计取其他任何费用。各投标单位根据本工程规模、监理范围和要求，结合本单位实际情况和市场行情以每平方米人防建筑面积为单位作出合理报价。

2、最终监理费以实际监理服务的施工图审查意见书注明的人防建筑面积乘以中标固定综合单价结算。

3、项目因不可抗拒原因造成工程延期的，施工监理工期自然顺延，但不增加工程监理报酬；由于监理人失职而造成监理工作内容、工作量和持续时间的增加，不得计取附加工作报酬。

4、付款方式：无预付款，按进度阶段付款。具体付款比例由各投标人自报。监理费拨款前，中标单位需提供与拨款金额相同的增值税专用发票。

九、投标文件要求

1、 投标文件除签字盖章外必须是打印形式，其中不允许有加行、涂抹或改写。

2、投标文件应按要求装订成册密封包装，并在包装封口处加盖单位公章。

3、投标文件份数：一式叁份。

十、监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

十一、投标注意事项：

1.报价保证金为人民币贰万元整。

2.报价保证金应当在报价截止时间24小时前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

3、请于2021年10月27日上午9：30点携带标书密封后至悦海名居办公室参加现场开标会议。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人:柏翰林             电话：0631-5268777

技术联系人：吕远              电话：13176311699

十二、评标

评标遵循公平、公正、诚实信用的原则，按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

1投标报价

2监理项目部人员组成及相关证件

3投标单位的综合实力和社会信誉

4服务承诺

5付款方式

迪尚林海璞悦湾项目

人防工程监理

投标文件

投标人：                               （公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签章）

日期：         年         月         日

投标书一

致：迪尚（山东）康养发展有限公司

我方已全面阅读和研究贵方的                 人防工程监理招标文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，为此：

1. 提供投标文件组成规定的全部投标文件：

2.工程监理费投标报价按建筑面积         元/平方米，监理费结算建筑面积以施工图审查意见书注明的建筑面积为准。

3. 本项目拟派驻工程监理机构人员共计       人，详见《拟派驻本工程项目监理机构人员一览表》。

4. 增值税专用发票税率：              。

5、付款方式                                                            。

- 我单位承诺，如果中标，将按照《中标通知书》规定及时与招标人签订《工程建设监理与相关服务委托合同》，投标文件和招标文件为监理合同组成部分，并依据投标文件中的承诺及时开展监理工作。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：（签章）

联系电话：                    开户银行：

银行账号：                    日    期：

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          　 性别：

年龄：         　　职务：

系            的法定代表人。为参加                  投标 ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：     年   月   日

注：法人身份证复印件附后

- 授权委托书

本授权委托书声明：我_______（姓名）系___________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________ （单位名称）的__________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加金猴集团房地产开发有限公司的                 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：

年龄： 　　　　　　　   单位：

部门：                  职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：       年       月      日

注:被委托人的身份证复印件附后

- 资信证明材料

表一  投标人的概况及资格证明材料

表二  投标人财务状况

表三  近年完成的类似项目情况表

表四  营业执照复印件

表五  资质证书复印件

表六  拟用于本项目监理团队成员明细表

表七  投标服务承诺

表一   	投标人的概况及资格证明材料

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 质量管理体系证书 | 证书号： |  |  |
| 环境管理体系证书 | 证书号： |  |  |
| 投标人组织机构简介： 技术人员总数： 人 |  |  |  |

投标人(公章):

法定代表人或其委托代理人：（签章）

表二   投标人财务状况

附2019年和2020年资产负债表、利润表等复印件。

表三    近年完成的类似项目情况表（2018年1月1日至开标日）

| 工程名称 | 建设单位 | 监理合同金额 | 合同时间 | 业主评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

注：按顺序后附合同主要部分、中标通知书的复印件，开标时携原件校验。

表四                        营业执照复印件

表五            资质证书复印件

表六      拟用于本项目监理团队成员明细表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 在本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：按顺序后附项目团队成员的执业证书、职称证证明材料复印件，开标现场携原件校验。

表七：投标服务承诺。